## Slide 1
Proyecto Modelo Elasticidad de Precios Demanda
25/11/2021

## Slide 2
Índice de Contenidos
● Beneficios, Limitaciones y Disclaimer ● Visión General del Proyecto
● Cronograma del Proyecto ● Priorización o Quick Wins ● Entregables del Proyecto

## Slide 3
Modelos Predictivo de Precios
Beneficios |  |  |  | Limitaciones |  |  |  | Disclaimer |  | 
• Nos permite determinar el precio del producto que maximiza los Ventas(S/.). • Nos permite determinar el precio del producto para una Cantidad de unidades Vendidas. |  |  |  | • Una baja cantidad de información historica(Min. 3 años). • Una reducida cantidad de Variables. • Baja correlacion entre las ventas y las variables. • Alto nivel de desagregación entre Marca-Modelo-Versión. |  |  |  | • Los Modelos Predictivos de Elasticidad mantendrán su efectividad siempre y cuando no ocurra un cambio significativo en el comportamiento de Precios o Demanda. |  | 

## Slide 4
Visión General Proyecto
Fuentes de Informacion
Modelo Predictivo
Maximizar Ingresos
N° Ventas
Precios
Costes
Ofertas de Promocion
Competencia
Alcanzar Stock definido
Construccion Modelo Predictivo
Aplicacion
Estimacion Ingresos
Desde el 2019 hasta la actualidad temenos 901 tipos de Marca-Modelo-Version de Auto.

## Slide 5
Cronograma (tentativo)
Entendimiento del Negocio
Recoleccion de Datos y Calidad
Analisis de los Datos
Modelamiento Predictivo
Presentacion y Revision de Modelos
Despliegue
17/11/2021
29/11/2021
13/12/2021
4/01/2022
18/01/2022
25/01/2022
01/02/2022
2
3
4
5
6
1
3 sem.
2 sem.
2 sem.
1 sem.
1 sem.
1.5 sem.
Cronograma tentativo, según definición del alcance.
Notes: Agregar el desagregado de cada Fase.

## Slide 6
Cronograma - Actividades
Entendimiento del Negocio
Recoleccion de Datos y Calidad
Analisis de los Datos
Modelamiento Predictivo
Presentacion y Revision de Modelos
Despliegue
2
3
4
5
6
1
Notes: Agregar el desagregado de cada Fase.

## Slide 7
Según marca , modelo, versión.
Según el nivel de Stock.
Según el precio del auto.
Según el nivel de Ventas.
Según el nivel de Ganancias.
Priorización o Quick Wins
Tenemos las siguientes opciones:

## Slide 8
Entregables del Proyecto
● Estimacion de Ventas(n) incrementando en x% el precio Base
Chart: Incremento de las Ventas Reduciento en x% el precio Base
Precio Base | 102 | 135 | 118 | 103 | 149 | 162 | 189 | 191 | 187
Precio*(1-x%) | 132.6 | 175.5 | 153.4 | 133.9 | 193.7 | 210.6 | 245.7 | 248.3 | 243.1
Chart: Reduccion de las Ventas Incrementando en x% el precio Base
Precio Base | 102 | 135 | 118 | 103 | 149 | 162 | 189 | 191 | 187
Precio*(1+x%) | 71.4 | 94.5 | 82.6 | 72.1 | 104.3 | 113.4 | 132.3 | 133.7 | 130.9
● Estimación del Precio para alcanzar las ventas máximas.
● Estimacion de Ventas(n) reduciendo en x% el precio Base
● Por cada stock deseado al mes se pronostica el precio.
Chart: Comportamiento de Ventas por Precio Base y Precio Ajustado
Precio Base | 102 | 135 | 118 | 103 | 149 | 162 | 189 | 191 | 187
Precio Ajustado | 191.76 | 259.2 | 165.2 | 150.38 | 248.83 | 280.26 | 198.45 | 334.25 | 243.1
Notes: 4 Graficas